扬州市江都区浦头镇敬老院公寓楼抗震加固工程

竞争性磋商文件

江苏志诚工程咨询管理有限公司

二〇二〇年九月

# 目录

第一章竞争性磋商公告	3

第二章投标人须知	7

第三章合同主要条款及合同签订方式	19

第四章竞争性磋商项目需求	26

第五章评审标准	27

第六章竞争性磋商投标文件（格式）	28

第一章 扬州市江都区浦头镇敬老院公寓楼抗震加固工程竞争性磋商公告

项目概况 扬州市江都区浦头镇敬老院公寓楼抗震加固工程采购项目的潜在供应商应在“扬州市江都区浦头镇人民政府” 网站获取采购文件，并于2020年9月2 9日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：扬州市江都区浦头镇敬老院公寓楼抗震加固工程

采购方式：□竞争性谈判 竞争性磋商□询价

预算金额：86.2581万元

最高限价：86.2581万元

采购需求：扬州市江都区浦头镇敬老院公寓楼抗震加固工程。

招标范围：具体内容详见图纸（如有）及工程量清单。

合同履行期限：70日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1本工程特定资格要求

（1）投标人须具有：[特种专业工程专业承包（限结构补强、纠偏）]或[特种专业工程专业承包（限结构补强）]资质

（2）拟派项目负责人资格要求：建筑工程专业注册二级建造师及以上资格，具有安全生产考核合格证B证，须是投标人本单位注册执业人员；

（3）具有有效的安全生产许可证；

（4）投标人为授权委托人、拟派项目负责人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的2020年6月-2020年8月在职职工养老保险的证明材料；已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标公告规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定）；

（5）投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2020年9月17 日至2020年9月23日

地点：“扬州市江都区浦头镇人民政府（http://www.jiangdu.gov.cn/jdptz/index.shtml）”

方式：网上获取

售价：人民币300元每份，开标时缴纳，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2020 年9月29日14点30分（北京时间）

地点：江苏志诚工程咨询管理有限公司开标室（扬州市江都区浦江路38号五楼）

五、开启

时间：2020 年9月29日14点30分（北京时间）

地点：江苏志诚工程咨询管理有限公司开标室（扬州市江都区浦江路38号五楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）竞争性磋商文件发布信息

竞争性磋商文件发布的时间：2020 年9月17日

如供应商确定参加投标，请如实填写参与投标确认函，并于 2020 年9月23日下午5:00 前将投标确认函原件的扫描件发送至代理机构指定电子邮箱，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市江都区浦头镇人民政府网”发布的信息或更正公告。

（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网 "(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）澄清文件相关信息

供应商如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在2020年9月 23 日上午12:00（北京时间）前送达江苏志诚工程咨询管理有限公司，逾期不予受理。所有澄清要求的答复、招标文件的修改和变更信息均公布在 “扬州市江都区浦头镇人民政府”网上，不再另行通知，敬请关注网站发布的信息。

（四）竞争性磋商保证金

竞争性磋商保证金：人民币捌仟元整。

采取下列任何一种形式开向到指定账户：银行汇票、本票（不接受支票、现金、电汇），无需入账，开标时提交保证金汇票或本票原件。（注：以个人名义缴纳的保证金无效，缴纳时需备注项目名称）

保证金收款单位：江苏志诚工程咨询管理有限公司江都分公司

账号：32050174775200000059

开户银行：中国建设银行股份有限公司扬州江中支行

特别提醒：投标保证金采用银行汇票或本票形式开出（不接受支票、电汇和现金），投标时提交保证金汇票或本票原件。（注：以个人名义缴纳的保证金无效）

（五）疫情防控期间，供应商注意事项：各供应商须明确项目授权代表，且出席活动的人数限1人。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：　扬州市江都区浦头镇人民政府

地  址：　扬州市江都区浦头镇

联系方式：　13852215445

2.采购代理机构信息

名  称：　江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　　址：　扬州市江都区浦江路38号

联系方式：　0514-86538233

3.项目联系方式

项目联系人：庄先生

电　　 话：　0514-86538233/18252539505

采购人：扬州市江都区浦头镇人民政府

2020年9月17日

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目。

2、定义

2.1“招标人、采购人、采购单位”指扬州市江都区浦头镇人民政府。

2.2 “工程”系指根据合同规定中标人应承担的施工和质量保修任务。

2.3“竞争性磋商投标人/投标人”系指按照本文件规定获得招标文件并参加投标的供应商。

3、采购方式、合格的竞争性磋商投标人

3.1 本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.2“竞争性磋商投标人/投标人”系指按照本文件规定获得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商的投标人。

3.3 合格的竞争性磋商投标人

3.3.1竞争性磋商投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。

3.3.2竞争性磋商投标人应具有本竞争性磋商文件规定资格并提供相应的资格证明文件。

3.3.3竞争性磋商投标人应满足本竞争性磋商文件实质性条款的规定。

3.3.4本项目拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
    （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”

(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）属于《扬州市2019年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人并处于限制招投标活动期限内。

4、联合竞争性磋商

本项目不接受联合体形式的供应商。

5、参加竞争性磋商的费用

5.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏志诚工程咨询管理有限公司（以下简称代理机构） 在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次磋商文件售价人民币 300 元每份，开标时缴纳，售后不退。

# 二、竞争性磋商文件

6、竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容组成。请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与竞争性磋商组织人联系解决。

6.2 竞争性磋商投标人应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求编制竞争性磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则风险由竞争性磋商投标人自行承担。

7、竞争性磋商文件的澄清

7.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的竞争性磋商投标人，均应在竞争性磋商公告规定的日期前按竞争性磋商公告中的通讯地址，将书面文件（原件）送达竞争性磋商组织人，竞争性磋商组织人对规定时间前收到的任何澄清事项将予以答复，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。逾期的澄清要求将不予受理。

8、竞争性磋商文件的修改

8.1在竞争性磋商响应文件接收截止时间5天前，无论出于何种原因，竞争性磋商组织人均可主动地或在解答竞争性磋商投标人提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

8.2为使竞争性磋商投标人有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，竞争性磋商组织人有权推迟送交竞争性磋商响应文件的截止时间和竞争性磋商日期。

注：所有答复、修改、变更内容均公布在“扬州市江都区浦头镇人民政府（http://www.jiangdu.gov.cn/jdptz/index.shtml）网站上，并视为竞争性磋商文件的组成部分，不再另行通知，请投标人关注网站内容的更新。

三、竞争性磋商响应文件的编制

9、竞争性磋商响应文件

9.1 竞争性磋商投标人提交的竞争性磋商响应文件以及竞争性磋商投标人与竞争性磋商组织人就有关本次采购事宜的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除本文件中另有规定外，竞争性磋商响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10、竞争性磋商投标文件的组成

10.1投标文件的商务部分

10.2投标文件的技术部分

10.3投标文件的价格部分

10.4投标文件的其他部分

11、竞争性磋商报价

11.1竞争性磋商投标人应按照竞争性磋商文件中提供的格式填写竞争性磋商投标函及及其他要求的格式文件。《磋商报价一览表》及《报价明细表》需单独密封在唱标信封中，《磋商报价一览表》中的投标总价与投标文件的投标报价不一致时，以唱标信封中的《磋商报价一览表》为准。

11.2竞争性磋商响应文件一律以人民币报价。

11.3除招标人允许的外，任何有选择的报价将不予接受。

11.4本项目最高限价

86.2581万元，超过最高限价的报价为无效报价。

12、证明竞争性磋商投标人合格的证明文件

12.1竞争性磋商投标人提交的合格性证明文件应能满足本竞争性磋商文件中明确的“合格的竞争性磋商投标人”的要求。

12.2竞争性磋商投标人应提交证明其有资格参加竞争性磋商和成交后有能力履行合同的文件，作为其竞争性磋商响应文件的一部分。竞争性磋商投标人除必须具有履行合同所必需的提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术等方面的能力。

13、竞争性磋商保证金

13.1 竞争性磋商投标人应以人民币提交竞争性磋商保证金，并作为其参加竞争性磋商的一部分。竞争性磋商保证金是为了保护招标人免遭因竞争性磋商投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因竞争性磋商投标人的行为受到损害时，根据第13.5条的规定不予退还。

13.2在竞争性磋商时，对未按要求提交竞争性磋商保证金的竞争性磋商响应文件，竞争性磋商组织人将视其为非响应性文件而予以拒绝。

13.3未成交投标人的竞争性磋商保证金，将在成交确认书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。

13.4成交投标人的竞争性磋商保证金，在成交投标人按规定签订合同后退还，不计利息。

13.5下列任何情况发生时，竞争性磋商保证金将被没收:

(1)竞争性磋商投标人在接收响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件；

(2)竞争性磋商投标人在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同；

(4)竞争性磋商投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(5)竞争性磋商文件规定的其他情形。

14、竞争性磋商有效期

14.1竞争性磋商有效期为竞争性磋商之日后三十天。竞争性磋商有效期短于此规定的将被视为非响应而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，竞争性磋商组织人于原竞争性磋商有效期满之前，可向参加竞争性磋商的投标人提出延长竞争性磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。参加竞争性磋商的投标人可以拒绝接受竞争性磋商组织人的这种要求而放弃竞争性磋商，竞争性磋商组织人将在接到投标人拒绝延长竞争性磋商有效期的书面答复后，于原竞争性磋商有效期满后五天内无息退还其竞争性磋商保证金。同意延长竞争性磋商有效期的投标人既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件。

15、竞争性磋商响应文件份数和签署

15.1竞争性磋商投标人应准备竞争性磋商响应文件一份正本，两份副本，每份竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2 竞争性磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由竞争性磋商投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”(原件)附在竞争性磋商响应文件中。

15.3除竞争性磋商投标人对错处做必要修改外，竞争性磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

# 四、竞争性磋商响应文件递交

16、竞争性磋商响应文件的密封和标记

16.1 竞争性磋商投标人应将竞争性磋商响应文件正本和所有副本密封包装。

16.2 密封包装:

(1) 按竞争性磋商公告注明的地址送达竞争性磋商组织人；

(2) 注明竞争性磋商项目名称及“请勿在2020年9月29日14:30之前启封”的字样，并在密封处加盖竞争性磋商投标人公章。

16.3 密封包装外应写明竞争性磋商投标人名称和地址，以便在竞争性磋商响应文件被宣布为“迟到”时能原封退回。

16.4 如果密封包装未按要求密封和加写标记，竞争性磋商组织人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的竞争性磋商响应文件，竞争性磋商组织人将予以拒绝，并退回竞争性磋商投标人。

17、竞争性磋商响应文件接收截止时间

17.1 竞争性磋商组织人收到竞争性磋商响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

17.2 竞争性磋商组织人可以按规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长竞争性磋商截止时间。在此情况下，竞争性磋商投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、迟交的竞争性磋商响应文件

竞争性磋商组织人将拒绝并原封退回在其规定的竞争性磋商截止时间后收到的任何竞争性磋商响应文件。

19、竞争性磋商响应文件的修改和撤回

19.1 竞争性磋商投标人在递交竞争性磋商响应文件后，可以在规定的竞争性磋商截止时间前，以书面形式通知竞争性磋商组织人，修改或撤回其竞争性磋商响应文件。修改或撤回文件的时间以修改或撤回通知送达竞争性磋商组织人之日为准。

19.2 修改文件应按规定进行编制、签署、密封和标记，同时还应在密封包装上加注“修改”字样。修改文件同样必须在竞争性磋商响应文件接收截止时间前送达竞争性磋商组织人。

19.3 在竞争性磋商响应文件接收截止时间之后，竞争性磋商投标人不得对其竞争性磋商响应文件做任何修改。

19.4 在竞争性磋商响应文件接收截止时间至竞争性磋商组织人在竞争性磋商文件中规定的竞争性磋商有效期期满之间的这段时间内，竞争性磋商投标人不得撤回其竞争性磋商响应文件。

# 五、竞争性磋商与确定成交

20、竞争性磋商

22.1竞争性磋商组织人将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商。竞争性磋商投标人应委派代表准时参加，参加竞争性磋商的代表须签名以证明其出席。

20.2同意撤回的竞争性磋商响应文件将不予拆封。

20.3 竞争性磋商开始前将由投标人代表当众检验竞争性磋商响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、竞争性磋商。

21、竞争性磋商小组

21.1 竞争性磋商仪式后，竞争性磋商组织人将立即组织竞争性磋商小组进行评审。

21.2竞争性磋商小组由招标人代表和评审专家共5人组成。

21.3 竞争性磋商小组独立开展工作，负责审议所有竞争性磋商响应文件，并推荐成交候选投标人。

21.4 竞争性磋商小组应对竞争性磋商投标人的商业、技术秘密予以保密。

22、竞争性磋商过程的保密性

22.1竞争性磋商响应文件启封后，直至向成交投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及推荐成交投标人建议等，均不得向竞争性磋商投标人及与竞争性磋商无关的其他人员透露。

22.2 在竞争性磋商过程中，如果竞争性磋商投标人向竞争性磋商组织人或竞争性磋商小组施加任何不良影响，都将会导致其竞争性磋商响应文件被拒绝。

23、对竞争性磋商响应文件的初审

23.1竞争性磋商响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对竞争性磋商响应文件中的资格证明文件、竞争性磋商保证金等进行审查，以确定投标人是否具备参加竞争性磋商的资格。

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

23.2 在详细评判之前，竞争性磋商小组将首先审查每份竞争性磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的竞争性磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到竞争性磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和功能，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或竞争性磋商投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的竞争性磋商投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离或保留的认定需经过竞争性磋商小组三分之二以上人数确认。竞争性磋商小组决定竞争性磋商文件的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

23.3 被认定为非实质性响应性的竞争性磋商响应文件的情形

(1) 未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

(2) 投标人在报价时采用选择性报价；

(3) 投标人不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

(4) 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

(5) 其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属非响应性的竞争性磋商响应文件的情形。

23.4如果竞争性磋商响应文件实质上没有响应本竞争性磋商文件的要求，竞争性磋商小组将予以拒绝，竞争性磋商投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其成为实质性的响应文件。

23.5竞争性磋商小组将对确定为实质性响应的竞争性磋商响应文件作进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在竞争性磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

(3)如果竞争性磋商投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

23.6竞争性磋商小组将按上述修正错误的方法调整竞争性磋商响应文件中的竞争性磋商报价，调整后的价格应对竞争性磋商投标人具有约束力。如果竞争性磋商投标人不接受修正后的价格，则其竞争性磋商响应文件将被拒绝，其竞争性磋商保证金将被没收。

23.7 竞争性磋商小组将允许参加竞争性磋商的投标人修正竞争性磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响竞争性磋商投标人相应的名次排列。

24、竞争性磋商过程

24.1竞争性磋商小组将对通过资格性和符合性审查的竞争性磋商响应文件进行详细评价和比较，并与认为需要澄清的竞争性磋商投标人进行澄清，主要就服务实施方案、服务承诺等竞争性磋商小组认为与本次采购有关的因素与竞争性磋商投标人逐一进行竞争性磋商。竞争性磋商投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其递交的竞争性磋商文件成为实质性响应。

24.2 接到竞争性磋商小组澄清要求的竞争性磋商投标人应派人按竞争性磋商小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由竞争性磋商投标人法定代表人或授权代表签署，并作为竞争性磋商响应文件的补充部分。

24.3 接到竞争性磋商小组澄清要求的竞争性磋商投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，其应自行承担所产生的风险。

24.4本次竞争性磋商原则上进行两轮报价，第二轮报价即竞争性磋商结束后最终总报价(该报价将作为评审确定报价分值的依据，第二轮报价不得超过第一轮价格)。若竞争性磋商小组认定竞争性磋商过程中投标人的报价、响应内容等远远低于竞争性磋商预期，可以根据需要增加一轮中间报价，但必须预先通知各参加竞争性磋商的投标人。

24.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

24.6竞争性磋商小组将要求所有竞争性磋商投标人在规定的时间内就竞争性磋商达成的最终条款进行书面承诺和澄清并完成书面报价(最终总报价或可能的中间报价)，竞争性磋商承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

24.7 各投标人最终报价结束后，如竞争性磋商小组认为最终总报价最低的投标人的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该投标人拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则竞争性磋商小组有权取消其竞争性磋商成交资格，按顺序投标人递补，以此类推。

24.8经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取平均分。

24.9磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由竞争性磋商小组决定。

25、成交原则及项目终止

25.1 成交原则

25.1.1 投标人最后一轮竞争性磋商后的总报价及承诺后，竞争性磋商小组根据评分办法评定成交结果，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第24.5条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。不符合资格性和符合性审查的投标人，不论是否已经参加了后续竞争性磋商报价，均不得授予成交资格。

25.1.2竞争性磋商小组对服务实施方案、服务承诺等均能满足采购文件实质性要求的投标人，按评分结果由高到低顺序排列。当得分相同时，取报价低者优先；当得分、报价均相同时，由竞争性磋商小组决定。

25.2 采购项目被终止的情形

(1) 除本磋商文件第24.5条款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)各竞争性磋商投标人的最终总报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

# 六、成交及授予合同

26、合同授予标准

26.1竞争性磋商小组将根据本采购文件规定评审办法、原始竞争性磋商记录和竞争性磋商结果，编写评审报告，向项目领导小组推荐成交候选投标人。

26.2 项目领导小组(由招标人、出资方、竞争性磋商组织人等部门领导组成)可以对竞争性磋商小组推荐的成交候选投标人进行最终审查，审查内容包括投标人资质、信誉以及招标人认为有必要了解的其他问题。

26.3最终审查的方式可以为：对成交候选投标人进行询问或对其进行实地考察。

26.4接受最终审查的成交候选投标人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。

26.5招标人根据最终审查结果，确定成交投标人。

26.6 评审结束后一个工作日内，成交结果将在江都区政府采购网上进行公示，公示期为一个工作日。

26.7 若有充分证据证明，成交投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

(1)提供虚假材料谋取成交的；

(2)与评审专家、招标人、其他投标人或者竞争性磋商组织人工作人员恶意串通的；

(3)向评审专家、招标人或竞争性磋商组织人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(4)恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

(5)不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被竞争性磋商小组发现的；

(6)不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经项目领导小组批准，竞争性磋商组织人有权重新组织采购。

27、质疑处理

27.1 参加竞争性磋商的投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面文件(原件)形式向竞争性磋商组织人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

27.2 未参加竞争性磋商的投标人或在竞争性磋商采购中本身权益未受到损害或从竞争性磋商采购中受益的投标人所提出的质疑也不予受理。

27.3 竞争性磋商组织人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.4 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，竞争性磋商组织人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

28、成交确认书

28.l 成交结果公告公示结束后，竞争性磋商组织人将向成交投标人发出成交确认书。

28.2 成交投标人收到成交确认书后，须确认成交确认书已收到。

28.3 成交确认书将是合同的一个组成部分。成交确认书发出后，招标人改变成交结果的，或者成交投标人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

28.4 在确定成交投标人后，竞争性磋商组织人将及时通知其他未成交的竞争性磋商投标人，并按第15条规定退还其竞争性磋商保证金。

29、签订合同

29.1 成交投标人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按成交通知书指定的时间、地点与招标人、竞争性磋商组织人签订合同。竞争性磋商文件、成交投标人的竞争性磋商响应文件、澄清文件及承诺文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

29.2 签订合同后，成交投标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，成交投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，成交投标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，成交投标人应承担相应赔偿责任。

29.3 成交投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，买方可与排位在成交投标人之后第一位的成交候选投标人签订政府采购合同，依此类推。

30、履约保证金

30.1在收到《成交确认书》后，签订合同前，成交投标人应提交合同总价5%的履约保证金给采购人。供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

30.2如成交投标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

30.3履约保证金的退还：合同履行结束后，成交供应商凭采购人签署的验收报告、履约保证金收据原件，由采购人一次性无息退还。

七、竞争性磋商投标人资格证明文件

（1）★竞争性磋商声明（原件）

（2）★资格声明（原件）

（3）★被授权人参加投标的，须提供《法定代表人授权委托书》原件和被授权人身份证(复印件加盖投标人公章，原件备查)；法定代表人参加投标的，须提供本人身份证(复印件加盖投标人公章，原件备查)

（4）★营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5）★依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（复印件加盖投标人公章)

（6）★投标人近六个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

# （7）★与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2019年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（8）★投标人须具有[特种专业工程专业承包（限结构补强、纠偏）]或[特种专业工程专业承包（限结构补强）]资质；（资质证书复印件加盖投标人公章，原件备查）

（9）★拟派项目负责人：建筑工程专业注册二级建造师及以上资格，具有安全生产考核合格证B证，须是投标人本单位注册执业人员。（证书复印件加盖投标人公章，原件备查）

（10）★提供由社保部门出具的投标人为授权委托人和拟派项目负责人缴纳的2020年6月至2020年8月养老保险费用的证明材料（复印件加盖投标人公章，原件备查）

（11）投标人认为需要提供的其他商务资料

注：1、竞争性磋商响应文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述打★号为必备项，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正；上述未打★号为备查项，若缺项，则竞争性磋商响应文件仍然有效，但可能影响评分结果。原件备查的相关原件资料必须在投标截止时间前提交。如不能提供原件，请提供当地公证部门的公证书。否则将导致资格审查不通过。

第三章合同主要条款

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定，就等事宜，签订本合同，并共同遵守。

一、工程概况

1、项目名称：

2、项目地点：扬州市江都区

3、项目范围：图纸及工程量清单全部内容。

4、合同签订地点：

5、合同签订日期 ：2020年   月    日

二、工程量

详见图纸及工程量清单

三、工程造价

本工程合同总价：

小写：           元

大写：           元

四、质量要求

质量要求：合格。符合图纸设计中的相关要求，以国家建设工程施工质量验收统一标准、强制性条文、有关行业规范等进行施工确保施工质量。

五、合同工期

1、工期：日历天。2020年  月  日——2020年  月  日

六、安全施工

乙方须严格执行工程建设安全生产的相关管理规定，严格按相关安全标准、规范、操作规程进行施工作业，并采取有效安全措施消除事故隐患。

乙方在施工中应服从甲方（建设单位）现场人员的指挥，发生不安全因素及时向甲方反映，对工人加强安全意识教育，做好自身的安全工作，确保施工期间的临时用电和施工安全。在施工期间，乙方发生的任何安全事故，由此造成的一切后果及相关费用，均由乙方自行负责承担。

七、付款方式

项目竣工验收合格后付至合同价的70%，结算审计后付至结算审定价的97%，剩余款项质量保修期满后付清。

八、工程结算方式

结算方式：1、工程量按实结算，综合单价按第一轮报价的综合单价进行正常计算得出总价后，再在此总价上按最终报价与第一轮投标价的让利幅度进行同比让利，作为最终结算价。2、新增项目按实结算，让利幅度按以下公式计算：（1-中标价/招标控制价）*100%。

合同价款中包括的风险范围：除工程量的风险由招标人承担外，其它均为合同价款中已包括的风险范围。

九、不可抗力

因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期：

1）、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的损害，应由承包人承担；

2）、发包人、承包人人员伤亡应由其所在单位负责，并应承担相应费用；

3）、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；

4）、停工期间，承包人应发包人要求留在施工的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；

5）、工程所需清理、修复费用，应由承包人承担。

十、违约责任

甲方与乙方双方如发生违约纠纷，应在分清责任的前提下，协商解决，如实在无法协商，可提请仲裁。

十一、其它条款

1、如乙方不能按时间和规定的施工方案组织施工，甲方有权调派其他施工队伍参与施工，费用在乙方合同款中扣除。同时乙方应按江苏省和扬州市的有关安全文明施工规定进行施工。

2、本工程要求乙方合理施工。安全、噪音、污染防治等工作由承包方负责。乙方在施工周围设的安全设施的一切费用由乙方自行承担，乙方在施工现场搭设临时设施前必须经过甲方的认可。

3、乙方应在接到开工通知后5天内，向招标人及监理单位提交乙方项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，并同时提交主要施工管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

乙方未经招标人和监理单位许可擅自更换主要施工管理人员的，甲方有权解除合同，并依法追究乙方由此造成的损失，同时上报建设行政主管部门。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经甲方批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款200元/人/次，连续3次不在现场，甲方有权要求更换人员，必要时可解除合同，乙方承担所有责任。

乙方超过合同约定工期未完成工程施工的，甲方将从乙方工程款中扣除3000元/日的违约金，超过5日的，甲方有权解除合同，并由乙方承担甲方所有经济损失。

4、投标人对工程施工现场和周围环境自行进行勘察，以便获取编制投标文件和签署合同所需的有关资料，勘察现场所承担的风险及发生的费用由投标人自己承担。投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

5、中标人须严格执行工程建设安全生产的相关管理规定，严格按相关安全标准、规范、操作规程进行施工作业，并采取有效安全措施消除事故隐患。

6、施工过程中所遇的地方矛盾协调、处理均由施工方负责，费用自理。

7、其他未尽事宜由招标人在签订正式施工合同时补充确定。

十二、争议解决

合同执行过程中如有争议，双方友好协商解决，协商不成可依法向扬州市仲裁委员会提请仲裁，或向江都区的人民法院提交诉讼。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲方：  (公章)                                                 乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                                         （签字）

地  址：                              地  址：

电  话：                          电  话：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                                账 号：

合同签订日期： 2020年  月    日



施工安全协议书

发包方：               （以下简称甲方）

承包方：               （以下简称乙方）

甲方将项目委托乙方实施，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，签订本协议，本协议系工程承包合同书中不可分割的内容之一。

一、承包工程项目：

l、工程项目名称：

2、工程地址：扬州市江都区

3、承包范围：具体内容详见工程量清单。

二、工程项目期限：

自合同签订之日起至合同履行完毕终止。

三、协议内容：

1、双方必须认真贯彻执行国家有关劳动保护法规、条例规定。

2、乙方应建立和健全安全管理制度并配有分管安全生产的领导及专职或兼职的安全人员。施工期间，乙方派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作，并负责与甲方联络。甲方指派同志负责联系。

3、进作业场所前甲方应对乙方的管理，施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产情况和要求。乙方应认真组织本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，提高职工安全意识和自我保护能力。

4、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理及设计工艺有关的各项规定。

5、乙方在施工期间用电，必须遵守甲方的用电规范，不得私自接电。

6、乙方应按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则，加强对施工场所的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违纪行为，对查到的隐患应及时组织整改。

7、在生产操作过程中的个人防护用品由乙方自理。乙方应督促现场施工人员自觉穿戴好防护用品。

8、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，各类设备与工具在使用前进行检验合格后才能投入使用，并严格执行安全操作规程，在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故均由乙方负责。

9、乙方应在施工现场设置警戒标志等安全措施，并不得拆除施工现场各类安全防护设施、安全防火标志和警告牌，否则一切后果应由乙方负责。

10、乙方人员因工程需要进行明火作业，必须采取有效的安全措施后，方能明火作业，同时在明火作业中应随时注意作业场所及邻近区域的情况，发现不安全因素要及时采取安全措施后方可继续施工。

11、乙方特种作业人员必须经过特种作业安全技术考核部培训考核后持证上岗。特种作业操作证的人员须经江苏省劳动部门考核站进行审证教育。

12、贯彻先订合同后施工原则，甲方不得安排乙方从事与本项目无关的施工任务，如安排，乙方应拒绝，否则由此发生的一切费用或由此造成的一切后果均由接受方承担。

13、贯彻“谁施工谁负责”安全的原则。乙方对所施工场所的安全生产负责。在施工期间乙方在从事本职工作中如发生伤亡等事故，按有关规定，由乙方半小时内负责统计上报并及时做好事故善后处理。甲方发(分)包给乙方施工的工程原则上不得转包，乙方若确因工程需要分包给其他施工队而发生的各种事故概由乙方承担。甲方应本着人道主义原则，对乙方因伤亡人员提供必要的救治方便，其费用由乙方承担并在工程结束后，再从合同款中扣除。

14、乙方应在第一时间向甲方负责人通报任何安全事故。

15、乙方应保持文明施工，施工过程中或工程结束后要保持现场清洁卫生。

16、采取有效控制措施、减少环境污染、降低能源资源消耗、有效保障工作人员健康作业环境。

17、本协议以双方签字、盖章有效，作为承、发包合同书正本附件。

18、其他未尽事宜或产生争端双方协商解决，也可签订补充协议和合同，如不能解决，应直接向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（此页无正文）

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

或其授权的代理人：                 或其授权的代理人：

项目负责人：                       项目负责人：

第四章  竞争性磋商项目需求

（一）项目地点：扬州市江都区浦头镇

（二）招标范围：图纸（如有）及工程量清单范围内施工。

（三）项目规模：项目投资额86.2581万元。

（四）总工期：70日历天

（五）付款方式：项目竣工验收合格后付至合同价的70%，结算审计后付至结算审定价的97%，剩余款项质量保修期满后付清。

（六）现场踏勘：本项目不组织集中踏勘，投标人如有需要自行查勘，由此产生的安全责任及费用由投标人自行承担。

第五章  评审标准

竞争性磋商评标办法

1、评标方法

（1）评标采用综合评分法；

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

| 项 目 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价 格 （30分） | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公示计算 投标报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30（保留2位小数） |  |
| 施工组织设计（45分） | 施工总体部署方案（7分） | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理 目标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与 施工的协调措施等内容进行评分，优得7-6 分，良得5-4 分，差得 3-1 分，没有不得分。 |
|  | 主要施工方法（7分） | 视施工方案的合理和有效性，优得7-6 分，良得5-4 分，差得 3-1 分，，没有不得分。 |
|  | 工期保证措施（6分） | 工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，科学合理的组织计划保证工程的工期进度，优得 6-5 分，良得 4-3 分，差得 2-0 分，没有不得分。 |
|  | 质量的保证措施（6分） | 能够有效实施管理工作，采取科学合理的措施保证工程的质量，优得 6-5 分，良得 4-3 分，差得 2-0 分，没有不得分。 |
|  | 安全施工措施（6分） | 提供安全保证体系及安全防护措施，优得 6-5 分，良得 4-3 分，差得 2-0 分，没有不得分。 |
|  | 劳动力、机械设备和材料投入计划（6分） | 劳动力、机械设备和材料投入计划合理，组织管理体系科学，优得 6-5 分，良得 4-3 分，差得 2-0 分，没有不得分。 |
|  | 结合本工程特点的针对性措施（7分） | 投标人根据行业经验及结合本工程关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，优得7-6 分，良得5-4 分，差得 3-1 分，没有不得分。 |
| 企业实力（8分） | 企业信用（3分） | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的得3分，AA级的得2分，A级的得1分。 |
|  | “守合同重信用”企业资格（2分） | 投标人 2017-2019 年度任意一个年度中获得过工商部门颁发“守合同重信用”企业资格的得满分2分。（提供复印件加盖投标人公章，原件备查，否则不得分） |
|  | 三体系认证证书（3分） | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每有一证得 1分，满分 3 分。（提供复印件加盖投标人公章，原件备查，否则不得分） |
| 项目管理机构（4分） | 项目组人员实力（4分） | 拟派项目组成员（除项目负责人外）具备工程建设类高级职称的有一个得1分，具备工程建设类中级职称的有一个得0.5分。此项最高得4分。（同一人不得累计加分，提供人员职称证书复印件及由社保部门出具的投标人为上述人员缴纳的2020年6月至2020年8月养老保险费用的证明材料加盖公章，原件备查） |
| 企业荣誉 （3分） | 企业荣誉 （3分） | 企业获得“2019年度扬州市建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果”绿牌企业的得3分；蓝牌企业的得1分，最多得3分。 |
| 项目负责人答辩（10分） | 项目负责人答辩（10分） | 根据评标委员会出具的答题，拟投入项目负责人当场书面答辩： 答辩结果优秀的得7-10分，良好的得5-7分，一般的得2-5分，差的得0-2分。(项目负责人需携带本人身份证原件参加答辩，答辩时间不超过30分钟，项目负责人未携带身份证或未参加或不答辩或答辩开始后15分钟内未到场答辩的不得分)。 |

注：1、以上参与评分的相关合同、证明文件等材料，在开标时均需提供原件备查，如不能提供原件，请提供公证部门的公证书。否则不得分。

2、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

第六章 竞争性磋商投标文件（格式）

项目名称:

竞争性磋商供应商全称：

2020年   月   日

# 一、竞 争 性 磋 商声明

致：    （采购人名称）

根据贵方     （项目名称）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表我方(竞争性磋商供应商的名称)，全权处理本次项目竞争性磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下:

(1)按竞争性磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

(2)我方为本次项目提交的竞争性磋商响应文件一份正本，二份副本。我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

(3)我们同意从规定的竞争性磋商日期起遵循本竞争性磋商响应文件，并在规定的竞争性磋商有效期期满之前均具有约束力。

(4)如果在规定的竞争性磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的竞争性磋商保证金可被贵方没收。

(5)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

(6)一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“磋商文件”中规定的时间交货，并完成与之配套的服务工作，交付买方验收、使用。

(7)遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

(8)与本竞争性磋商有关的正式通讯地址为:

地   址:

邮   编:

电   话:

传   真:

竞争性磋商供应商开户行:

账   号:

法定代表人或授权代表(签字):

竞争性磋商供应商(公章):

日期:    年月日

二、资格声明

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

(1)竞争性磋商供应商名称：

(2)地址：	邮编：

电话：     传真：

(3)成立和/或注册日期：

(4)法定代表人及主要负责人：

(5)实收资本：

(6)近期资产负债表：(到20  年12月31日)

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩(无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目)：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、近三年的营业额：

| 年 份 | 国 内(万元) | 出 口(万元) | 总 额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |

4、本次竞争性磋商要求的其他资格文件以及竞争性磋商供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出江都政府采购市场。

竞争性磋商供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

注：资格声明为格式文件，请勿修改，否则将导致竞争性磋商文件无效。

三、法定代表人授权书

法定代表人授权书(格式)

本授权书声明:(竞争性磋商供应商名称)(法定代表人姓名、职务)授权(被授权人的姓名、职务)为我方就（项目名称） 的竞争性磋商活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务。

本授权书于年月日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章:

职    务:

单位名称:

被授权人签字或盖章:

职    务:

单位名称:

竞争性磋商供应商名称(公章):

日     期:

身份证复印件：

四、竞争性磋商文件第二章七 竞争性磋商供应商资格证明文件

五、非实质性资信证明文件目录

本文件规定的和竞争性磋商供应商认为需要提交的与本项目相关的证明材料。

六、服务响应承诺及偏离表

供应商的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。承诺其提供的服务如下（包含但不限于）：

- 服务期限要求

- 拟驻场本项目人员情况

3、其他服务。

七、竞争性磋商一览表

磋 商 报 价 一 览 表

投标人名称：

项目名称：

投标报价(小写)：

投标报价(大写)：

工期：

法定代表人或授权代表签字：盖 章（公章）：

注：

      - 投标报价应包括拟提供服务验收合格及之前所有含税费用，投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务费用等。包括并不仅限于：人员工资并充分考虑在服务期间国家对人员工资的调整因素和自然增长因素，法定的社会保险和住房公积金、节假日福利费、加班费、法定税费、管理费、办公费、及其他为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

      - 本项目采用单价合同，投标人应充分考虑自身实际情况进行报价，如有少报或者漏报，则视同投标人让利，签订合同时不因任何理由予以调整或补贴。除合同另有规定外，中标价不因服务过程中政策、标准及市场因素变化等原因而调整。

      - 投标总价必须是固定唯一的，不接受有选择性的投标报价。

      - 投标总价小写与大写不一致的，以大写为准。

      - 《磋商报价一览表》及投标分项报价表需单独密封在唱标信封中，《磋商报价一览表》中的投标总价与投标文件的投标报价不一致时，以唱标信封中的《磋商报价一览表》为准。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：

投标分项报价表（按工程量清单报价）

注：1、投标人投标时不得改变招标人所发工程量清单的项目名称、计量单位、工程量、项目特征、暂估价、暂列金额等内容，否则按无效标处理。

2、“磋商报价一览表”和“投标分项报价汇总表”投标时请单独密封递交，一式三份。

  - 竞争性磋商现场报价表

（此表仅在现场报价时使用，供应商在竞争性磋商响应文件中可不提供）

第        轮报价

供应商名称：

项目名称：

总报价（小写）：

总报价（大写）：

工期：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：

说明：

1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有的应注明“无”字样， 不得缺项。

2、以人民币报价。

3、报价表中不得填报有选择性报价方案，我单位对每项服务仅接受一个价格。报价表应由法定代表人或授权代表签字。

4、报价均应包括但不限于完成合同约定本项目所包括的所有费用。

八、拟投入本项目人员一览表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 岗位 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、项目服务实施方案等竞争性磋商文件要求的工作方案

根据磋商文件要求提供具体的施工方案。

供应商参加投标确认函

江苏志诚工程咨询管理有限公司：

本单位将参加贵公司于年月日开标的（项目名称） 的投标，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

投标单位联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |

备注：1、请准备参与本项目的投标单位如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮 箱：597670542@qq.com，联系电话：18252539505。）

2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。